核心导向：与用户为中心，帮助用户快速构建应用

| 年度绩效目标 | 权重 | 目标等级 | 关键任务 | 主要举措 | 计划完成时间 | 存在风险 | 解决措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| python生态建设 | 25% | 基本目标 | Python驱动发布PYPI 生成发布脚本 | 输出发布说明 | 2026.05.30 |  |  |  |
|  |  | 基本目标 | yashandb_sqlalchemy发布到github | 输出发布说明 | 2026.05.30 |  |  |  |
|  |  | 基本目标 | 发布yashandb_sqlalchemy新版本1.1.2(基于sqlalchemy1.4.5，修复不兼容的bug) | 打通sqlalchemy1.4.5+yashandb_sqlalchemy+yaspy+yashandb 发布新版本1.1.2版本(修复不兼容的bug) | 2026.05.30 |  |  |  |
|  |  | 基本目标 | 发布yashandb_sqlalchemy新版本2.0.0(基于sqlalchemy2.0.0) | 打通sqlalchemy2.0.0+yashandb_sqlalchemy+yaspy+yashandb | 2026.05.30 |  |  |  |
|  |  | 基本目标 | yashandb_sqlalchemy发布到PYPI 生成发布脚本 | 输出发布说明 | 2026.05.30 |  |  |  |
|  |  | 基本目标 | 发布django-yasdb新版本(修复不兼容的bug) | 打通django+yaspy+yashandb 发布新版本，修复不兼容的bug | 2026.05.30 |  |  |  |
|  |  | 基本目标 | django-yasdb发布到github | 输出发布说明 | 2026.05.30 |  |  |  |
|  |  | 基本目标 | django-yasdb发布到PYPI 生成发布脚本 | 输出发布说明 | 2026.05.30 |  |  |  |
|  |  | 基本目标 | fastapi + sqlalchemy +yaspy+yashandb的应该构建 | 输出Skill 输出应用模板(数据库侧) | 2026.05.30 |  |  |  |
|  |  | 基本目标 | django+yaspy+yashandb的应用构建 | 输出Skill 输出应用模板(数据库侧) | 2026.05.30 |  |  |  |
|  |  | 挑战目标 | 支持上面版本的维护、迭代升级 | 发布版本 | 2026.12.31 |  |  |  |
|  |  | 挑战目标 | 支持市场项目兼容yashandb python项目的应用、组件开发 | 发布兼容版本 | 2026.12.31 |  |  |  |
| c生态建设 | 5% | 基本目标 | C驱动二进制发布到github，并提供一键安装脚本 | 输出发布说明 | 2026.05.30 |  |  |  |
|  |  | 基本目标 | 支持与其它语言yashandb数据库连接驱动的联合下载安装 |  | 2026.05.30 |  |  | 需要调研方案是否可行 |
| go生态建设 | 20% | 基本目标 | go驱动开源到github | 输出发布说明 | 2026.06.30 |  |  | 当前go驱动已经完成开发 |
|  |  | 基本目标 | 将go驱动包发布到对应的中央仓 生成发布脚本 | 输出发布说明 | 2026.06.30 |  |  |  |
|  |  | 基本目标 | 发布Gin(Go ORM)兼容yashandb版本 | 发布版本 | 2026.06.30 |  |  |  |
|  |  | 基本目标 | Gin(Go ORM)发布到github | 输出发布说明 | 2026.06.30 |  |  |  |
|  |  | 基本目标 | gin(兼容yashandb版本)发布到中央仓库（或者方言版本发布到中央仓库） | 输出发布说明 | 2026.06.30 |  |  |  |
|  |  | 基本目标 | gin+go+gorm+yashandb的应用构建 | 输出Skill 输出应用模板(数据库侧) | 2026.06.30 |  |  |  |
|  |  | 挑战目标 | 支持上面版本的维护、迭代升级 | 发布版本 | 2026.12.31 |  |  |  |
|  |  | 挑战目标 | 支持市场项目兼容yashandb go项目的应用、组件开发 | 发布兼容版本 | 2026.12.31 |  |  |  |
| rust生态建设 | 20% | 基本目标 | 发布Rust驱动版本 | 发布版本 | 2026.07.30 |  |  |  |
|  |  | 基本目标 | Rust驱动开源到github | 输出发布说明 | 2026.07.30 |  |  |  |
|  |  | 基本目标 | 将Rust驱动包发布到对应的中央仓 | 输出发布说明 | 2026.07.30 |  |  |  |
|  |  | 基本目标 | 发布兼容yashandb的 SeaORM版本 | 发布版本 | 2026.07.30 |  |  |  |
|  |  | 基本目标 | SeaORM(兼容yashandb版本)发布到中央仓库（或者方言版本发布到中央仓库） | 输出发布说明 | 2026.07.30 |  |  |  |
|  |  | 基本目标 | Rust + Axum + SeaORM+yashandb的应用构建 | 输出Skill 输出应用模板(数据库侧) | 2026.07.30 |  |  |  |
|  |  | 挑战目标 | 支持上面版本的维护、迭代升级 | 发布版本 | 2026.12.31 |  |  |  |
|  |  | 挑战目标 | 支持市场项目兼容yashandb rust项目的应用、组件开发 | 发布兼容版本 | 2026.12.31 |  |  |  |
| java生态建设 | 30% | 基本目标 | 发布兼容yashandb的 Mybatis版本 | 发布版本 | 2026.09.15 |  |  |  |
|  |  | 基本目标 | Mybatis(兼容yashandb版本)发布到中央仓库（或者方言版本发布到中央仓库） | 输出发布说明 | 2026.09.15 |  |  |  |
|  |  | 基本目标 | 兼容yashandb数据库的Mybatis开源到github | 输出发布说明 | 2026.09.15 |  |  |  |
|  |  | 基本目标 | 发布兼容yashandb的 Hibernate版本 | 发布版本 | 2026.09.15 |  |  |  |
|  |  | 基本目标 | 兼容yashandb数据库的Hibernate开源到github | 输出发布说明 | 2026.09.15 |  |  |  |
|  |  | 基本目标 | Hibernate(兼容yashandb版本)发布到中央仓库（或者方言版本发布到中央仓库） | 输出发布说明 | 2026.09.15 |  |  |  |
|  |  | 基本目标 | 发布Spring+Mybatis+yashandb的应用构建 | 输出Skill 输出应用模板(数据库侧) | 2026.09.15 |  |  |  |
|  |  | 基本目标 | 发布Spring+Hibernate+yashandb的应用构建 | 输出Skill 输出应用模板(数据库侧) | 2026.09.15 |  |  |  |
|  |  | 挑战目标 | 支持上面版本的维护、迭代升级 | 发布版本 | 2026.12.31 |  |  |  |
|  |  | 挑战目标 | 支持市场项目兼容yashandb java项目的应用、组件开发 | 发布兼容版本 | 2026.12.31 |  |  |  |